Sprint 1 (En curso)

29 junio – 5 julio

Objetivo

Dejar la plataforma completamente preparada para que ambos desarrolladores puedan trabajar en paralelo.

Desarrollador A

| RF | Descripción |
| --- | --- |
| RF-001 | Lenguaje Python |
| RF-002 | Base de datos |
| RF-003 | Framework Django |
| RF-004 | Control de accesos |
| RF-008 | Menú principal |

Tareas técnicas

- Arquitectura

- Plantillas

- AdminLTE

- Script generador de módulos

- Dashboard

- Layout

- Sidebar

- Navbar

- Branches Git

- Base del proyecto

Desarrollador B

Durante este sprint solamente deberá:

- Clonar proyecto

- Configurar entorno

- Revisar arquitectura

- Aprender el estándar

- Esperar la liberación de la plantilla

Sprint 2

6 julio – 12 julio

Objetivo

Terminar completamente el módulo de Seguridad y desarrollar todos los catálogos.

Desarrollador A

| RF | Descripción |
| --- | --- |
| RF-005 | Login |
| RF-006 | Usuarios |
| RF-007 | Roles |
| RF-021 | Bitácora de ingresos |
| RF-022 | Bitácora de movimientos |

Desarrollador B

| RF | Descripción |
| --- | --- |
| RF-009 | Sucursales |
| RF-010 | Categorías |
| RF-011 | Productos |
| RF-013 | Métodos de pago |

Entregable del Sprint 2

El sistema ya debe permitir:

- Login

- CRUD Usuarios

- CRUD Roles

- CRUD Productos

- CRUD Categorías

- CRUD Métodos Pago

- CRUD Sucursales

Sprint 3

13 julio – 19 julio

Objetivo

Desarrollar completamente la operación diaria de la panadería.

Desarrollador A

| RF | Descripción |
| --- | --- |
| RF-019 | Reportes |
| RF-020 | Dashboard |
| RF-023 | Google OAuth |

Desarrollador B

| RF | Descripción |
| --- | --- |
| RF-012 | Ventas |
| RF-014 | Apertura Caja |
| RF-015 | Cierre Caja |
| RF-016 | Inventario |
| RF-017 | Mermas |
| RF-018 | Ajustes |

Entregable

Ya debe poder hacerse una venta completa.

Sprint 4

20 julio – 26 julio

Objetivo

Finalizar todos los módulos administrativos.

Desarrollador A

| RF | Descripción |
| --- | --- |
| RF-024 | Configuración Tributaria |
| RF-025 | Reporte Tributario |
| RF-027 | Reporte Utilidad |
| RF-031 | Administración Ayudas |
| RF-032 | Acerca de |

Desarrollador B

| RF | Descripción |
| --- | --- |
| RF-026 | Gastos |
| RF-028 | Entrada Inventario |
| RF-029 | Clientes |
| RF-030 | Compras |

Entregable

Sistema prácticamente terminado.

Sprint 5 (Integración)

27 julio – 31 julio

Este sprint no debería incluir desarrollo de nuevas funcionalidades. Su objetivo es consolidar el trabajo realizado.

Ambos desarrolladores

- Integración de ramas.

- Corrección de conflictos.

- Corrección de bugs.

- Optimización de consultas.

- Validaciones.

- Pruebas funcionales.

- Pruebas con el cliente.

- Documentación técnica.

- Manual de usuario.

- Capturas para el entregable.

- Preparación de la presentación final.