A0.5 – Estrategia de Desarrollo Colaborativo e Integración Continua

Objetivo

Definir la metodología de trabajo colaborativo que utilizará el equipo de desarrollo de SIGEPAN, estableciendo la distribución de responsabilidades, estrategia de ramas, integración del código, manejo de conflictos y control de calidad durante el desarrollo.

1. Equipo de Desarrollo

El proyecto será desarrollado por dos integrantes con responsabilidades claramente definidas.

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Desarrollador A | Infraestructura y módulos base |
| Desarrollador B | Módulos operativos del negocio |

Ambos compartirán:

- arquitectura;

- base de datos;

- estándares;

- repositorio Git.

2. Filosofía de Trabajo

El desarrollo seguirá una estrategia basada en:

- Modularidad.

- Independencia.

- Integración continua.

- Revisión cruzada.

- Desarrollo incremental.

Cada desarrollador trabajará en funcionalidades independientes para minimizar conflictos.

3. Distribución de Responsabilidades

Después de revisar todos los RF de los entregables, esta sería la distribución que recomiendo.

Desarrollador A (Infraestructura)

Responsable de los módulos que serán utilizados por el resto del sistema.

Seguridad

Usuarios

Roles

Permisos

Sucursales

Configuración

Dashboard

Ayuda

Acerca de

Además será responsable de:

- configuración del proyecto;

- autenticación;

- menú dinámico;

- auditoría;

- bitácora.

Desarrollador B (Operación)

Responsable de los módulos propios del negocio.

Clientes

Productos

Inventario

Compras

Ventas

Caja

Gastos

Reportes

4. Dependencias entre Módulos

No todos los módulos pueden desarrollarse en cualquier orden.

Definimos el siguiente mapa:

Seguridad
      │
      ▼
Usuarios
      │
      ▼
Sucursales
      │
      ▼
Productos
      │
      ▼
Inventario
      │
      ▼
Compras
      │
      ▼
Ventas
      │
      ▼
Caja
      │
      ▼
Reportes

Este será el orden recomendado de implementación.

5. Estrategia Git

Se utilizará un modelo simplificado de Git Flow.

main

develop

feature/*

main

Contendrá únicamente versiones estables.

Nunca se desarrollará directamente sobre esta rama.

develop

Será la rama de integración.

Todo merge deberá pasar previamente por esta rama.

feature

Cada requerimiento funcional tendrá su propia rama.

Ejemplo

feature/login

feature/usuarios

feature/productos

feature/inventario

feature/ventas

feature/reportes

6. Flujo Git

main

▲

develop

▲

feature/*

Nunca se realizará:

feature → main

7. Flujo Diario

Cada desarrollador iniciará su jornada con:

git checkout develop

git pull origin develop

git checkout feature/modulo

Al finalizar:

git add .

git commit

git push

Posteriormente se creará un Pull Request hacia develop.

8. Convención de Commits

Todos los commits deberán seguir este estándar.

feat: implementación RF-010 gestión de productos

fix: corrección cálculo de inventario

docs: actualización arquitectura

style: mejora interfaz

refactor: optimización producto_service

test: pruebas módulo ventas

9. Revisión de Código

Todo Pull Request deberá ser revisado por el otro desarrollador.

Se verificará:

- compilación;

- arquitectura;

- estilo;

- funcionamiento;

- documentación.

10. Resolución de Conflictos

Si ambos modifican un mismo archivo.

Procedimiento:

- actualizar develop;

- resolver conflicto;

- ejecutar pruebas;

- confirmar integración.

Nunca se aceptará código sin resolver conflictos.

11. Integración Continua

Toda funcionalidad seguirá el siguiente flujo.

Desarrollo

↓

Pruebas Locales

↓

Commit

↓

Push

↓

Pull Request

↓

Revisión

↓

Merge Develop

↓

Pruebas Integradas

↓

Merge Main

12. Frecuencia de Integración

Recomiendo:

- Push varias veces al día.

- Merge a develop únicamente cuando una funcionalidad esté completa y probada.

- Merge a main al finalizar un hito importante (por ejemplo, Seguridad, Productos, Ventas, etc.).

13. Reglas de Trabajo

Queda prohibido:

- modificar el código del compañero sin coordinación;

- desarrollar directamente sobre main;

- hacer commits con código que no compile;

- dejar funcionalidades incompletas en develop.

14. Calidad del Código

Antes de integrar cualquier módulo se verificará:

- Arquitectura por capas.

- Estándares del proyecto.

- PEP 8.

- Cobertura de pruebas.

- Ausencia de errores.

- Documentación.

15. Gestión de Versiones

El proyecto utilizará versionado semántico.

Ejemplo:

v1.0.0

Donde:

- 1: cambios mayores.

- 0: nuevas funcionalidades.

- 0: corrección de errores.

16. Gestión de Riesgos

Se identifican los siguientes riesgos y su mitigación:

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Conflictos de Git | Alto | Trabajo por módulos y ramas feature |
| Dependencias entre módulos | Alto | Desarrollo siguiendo el mapa de dependencias |
| Diferencias en el estilo de código | Medio | Aplicar A0.4 y revisión cruzada |
| Integración tardía | Alto | Integrar frecuentemente en develop |
| Errores en funcionalidades críticas | Alto | Pruebas unitarias y funcionales antes del merge |

Creo que podemos mejorar aún más la estrategia

Hay un punto que rara vez se define en proyectos académicos y que puede marcar una gran diferencia para ustedes.

En lugar de dividir únicamente por módulos, dividiremos por "capas dentro del módulo"

Por ejemplo, cuando ambos trabajen en Ventas:

- Desarrollador A puede encargarse de la infraestructura del módulo:

  - vistas;

  - formularios;

  - rutas;

  - permisos;

  - integración con el menú.

- Desarrollador B puede desarrollar:

  - servicios;

  - repositorios;

  - reglas de negocio;

  - pruebas.

Al final integrarán ambas partes.

Esto significa que incluso en un mismo módulo podrán trabajar en paralelo sin editar los mismos archivos.