A0.7 – Distribución del Trabajo y Organización del Equipo

Objetivo

Definir la estrategia de distribución del trabajo entre los desarrolladores del proyecto SIGEPAN, estableciendo responsabilidades, dependencias, puntos de integración y criterios de colaboración que permitan un desarrollo paralelo, ordenado y eficiente.

1. Organización del Equipo

El proyecto será desarrollado por dos integrantes.

Ambos compartirán:

- Arquitectura.

- Base de datos.

- Estándares.

- Repositorio Git.

- Documentación.

Sin embargo, cada uno tendrá responsabilidades claramente definidas.

2. Roles del Equipo

Arquitecto del Proyecto

Responsabilidades compartidas.

- Diseño de arquitectura.

- Modelo de datos.

- Estándares.

- Integración.

- Revisión de código.

Esta responsabilidad será asumida por ambos.

Desarrollador A

Responsable de la infraestructura.

Su objetivo será construir todo aquello que servirá de base para el resto del sistema.

Desarrollador B

Responsable del negocio.

Su objetivo será implementar toda la lógica operativa del sistema.

3. Distribución General

Desarrollador A

Será responsable de:

Configuración Django

Arquitectura

Base del proyecto

Autenticación

Usuarios

Roles

Permisos

Menú dinámico

Dashboard

Sucursales

Ayuda

Acerca de

Auditoría

Además desarrollará:

- configuración Bootstrap;

- templates base;

- layout principal;

- navegación.

Desarrollador B

Será responsable de:

Clientes

Productos

Categorías

Inventario

Compras

Ventas

Caja

Gastos

Reportes

Además:

- PDF;

- Excel;

- consultas;

- indicadores.

4. Distribución por Capas

Aquí viene una mejora respecto a lo que habíamos planteado.

Cuando ambos trabajen sobre un mismo módulo:

Desarrollador A

Implementará:

Views

Forms

Templates

URLs

Permisos

Integración UI

Desarrollador B

Implementará:

Repositories

Services

Reglas del negocio

Consultas

Pruebas

Esto reduce muchísimo los conflictos de Git.

5. Responsabilidades Compartidas

Ambos desarrolladores deberán participar en:

- Modelo de datos.

- Arquitectura.

- Integración.

- Pruebas.

- Documentación.

- Revisión de código.

6. Matriz de Responsabilidades

| Módulo | Desarrollador A | Desarrollador B |
| --- | --- | --- |
| Configuración | ✔ |  |
| Seguridad | ✔ |  |
| Usuarios | ✔ |  |
| Roles | ✔ |  |
| Permisos | ✔ |  |
| Dashboard | ✔ |  |
| Ayuda | ✔ |  |
| Acerca de | ✔ |  |
| Clientes |  | ✔ |
| Productos |  | ✔ |
| Categorías |  | ✔ |
| Inventario |  | ✔ |
| Compras |  | ✔ |
| Ventas |  | ✔ |
| Caja |  | ✔ |
| Gastos |  | ✔ |
| Reportes |  | ✔ |

7. Integración de Módulos

Cada módulo seguirá este flujo.

Diseño

↓

Modelo

↓

Repository

↓

Service

↓

View

↓

Template

↓

Pruebas

↓

Integración

8. Reuniones Técnicas

Se recomienda realizar una reunión técnica breve antes de iniciar una nueva iteración para:

- revisar dependencias;

- asignar tareas;

- resolver dudas de arquitectura.

Y otra al finalizar la iteración para:

- integrar cambios;

- revisar código;

- validar funcionalidades.

9. Gestión de Dependencias

Antes de iniciar un módulo se verificará que las dependencias estén disponibles.

Ejemplo:

Ventas

Depende de:

- Usuarios

- Productos

- Inventario

- Clientes

- Caja

Por tanto, esos módulos deben estar listos antes de implementar completamente Ventas.

10. Estrategia de Integración

La integración será continua.

Cada desarrollador:

- implementará una funcionalidad;

- ejecutará pruebas;

- actualizará develop;

- resolverá conflictos;

- integrará el código.

11. Responsabilidad sobre la Calidad

Cada desarrollador será responsable de:

- documentar su código;

- respetar la arquitectura;

- escribir pruebas;

- mantener el estándar definido en A0.4.

12. Criterios de Finalización

Una tarea se considerará terminada únicamente cuando:

- compile correctamente;

- pase las pruebas;

- esté documentada;

- haya sido revisada por el otro integrante;

- esté integrada en develop.