AUDITORÍA TÉCNICA DE ARQUITECTURA Y CUMPLIMIENTO

Sistema SIGEPAN — Sistema Integral de Gestión para Panaderías

Comparación entre los entregables académicos (#1 a #4) y el código fuente implementado

Rol del análisis: Arquitecto de Software · Auditor Técnico · Profesor de Ingeniería de Software

Proyecto: Yilbert Fernández Espinoza y Cesar Campos Torres — Y&C SYSTEMS

Fecha del análisis: 2 de agosto de 2026

# 1. Introducción y alcance de la auditoría

Este documento presenta una auditoría técnica del sistema SIGEPAN, contrastando lo documentado en los cuatro entregables académicos del Proyecto Profesional Informático (Entregable #1 – Presentación de la empresa, Entregable #2 – Levantamiento de requerimientos, Entregable #3 – Análisis y factibilidad, Entregable #4 – Diseño del sistema) contra el código fuente real implementado en el repositorio backend/apps/.

El objetivo de este análisis no es proponer una nueva arquitectura ni cuestionar las decisiones técnicas ya tomadas durante el desarrollo. El propósito es verificar, con evidencia concreta de archivos y líneas de código, en qué medida el sistema implementado cumple lo que fue levantado, analizado y diseñado en los entregables, respetando en todo momento el patrón arquitectónico ya adoptado por el equipo: Model → Repository → Service → View → Template, con capas transversales de auditoría (bitácora) y control de permisos basado en roles.

La auditoría se apoyó en la lectura íntegra de los cuatro entregables (incluyendo el levantamiento de 34 requerimientos funcionales y 10 no funcionales, el script de base de datos de 12 tablas del Entregable #4, y la hoja de seguimiento interno del equipo), y en una revisión exhaustiva de las 14 aplicaciones Django del backend: core, security, empleados, configuracion, ayuda, dashboard, reportes, categorias, productos, clientes, proveedores, compras, inventario, caja y ventas, además de los scripts DDL reales en database/ddl/.

Limitación declarada: las figuras del Entregable #4 (diagrama de contexto, diagramas de menú, diagramas de flujo y diagrama entidad-relación) son imágenes referenciadas en el documento pero no se incluyeron como archivos de imagen independientes para este análisis; por lo tanto, esas figuras específicas se marcan como "no verificables" en la comparación de la sección 6, sin que ello afecte el análisis del código, que sí fue revisado de forma directa y completa.

# 2. Arquitectura

Los entregables definen la arquitectura de SIGEPAN en términos generales: Python como lenguaje, Django como framework, MySQL como motor de base de datos, arquitectura Cliente/Servidor y "arquitectura por capas (MVC)" (RNF-010). No se documenta explícitamente el patrón interno Model–Repository–Service–View–Template; ese patrón es una convención adoptada por el equipo durante el desarrollo, confirmada por la presencia de archivos repositories.py y services.py en la mayoría de las apps del backend.

## 2.1 Cumplimiento de la arquitectura declarada

El código sí implementa la arquitectura de alto nivel documentada: es una aplicación Django (config/settings.py, config/urls.py), organizada en apps por dominio de negocio, con MySQL como base de datos (mysqlclient, scripts en database/ddl/), operando bajo un modelo Cliente/Servidor estándar. En ese nivel, la arquitectura declarada en el Entregable #2 y #3 se cumple.

Sin embargo, a nivel del patrón interno por capas que el equipo adoptó (Model → Repository → Service → View), la implementación es marcadamente inconsistente entre apps. Solo dos aplicaciones — clientes y ayuda — implementan el patrón completo: modelo con BaseModel, Repository con métodos de acceso a datos, Service con reglas de negocio y manejo de ValidationError, vistas que delegan en el Service, permisos vía PermissionRequiredMixin y auditoría vía AuditMixin. La app security implementa la mayoría de las capas pero con fugas notables (el login y logout, funciones críticas de seguridad, acceden directo al ORM sin pasar por Repository ni Service).

Un caso particularmente relevante es inventario: ahí sí existe un Service (MovimientoInventarioService) correctamente diseñado, con validación de stock negativo mediante ValidationError, pero ninguna vista del proyecto lo invoca — ni siquiera las propias vistas de inventario. Los módulos que sí necesitan mover inventario (ventas y compras) reimplementan la lógica de forma ad-hoc, mutando el campo stock_actual directamente. Es un ejemplo claro de una capa bien diseñada que quedó desconectada del resto del sistema.

Las siete apps restantes — categorias, productos, proveedores, compras, caja, ventas y dashboard — tienen archivos repositories.py y services.py vacíos (solo el comentario de plantilla generado por el andamiaje del proyecto) y concentran toda la lógica de acceso a datos y reglas de negocio directamente en views.py. En caja, esto llega a duplicar funcionalidad que ya existe centralizada en security: la app define sus propias funciones obtener_usuario() y es_administrador() en vez de reutilizar SessionRequiredMixin y PermissionRequiredMixin.

## 2.2 Conclusión de la sección

La arquitectura macro (Django + MySQL + Cliente-Servidor) se respeta en el 100% del proyecto. La arquitectura micro (Model–Repository–Service) declarada como convención del equipo se aplica de forma completa en aproximadamente el 15% de las apps (2 de 14), de forma parcial en otro 15% (security, inventario, configuracion), y está ausente en el 70% restante. No se recomienda cambiar el patrón: se recomienda terminar de aplicarlo donde ya falta, usando clientes y ayuda como plantilla de referencia.

# 3. Modelo de datos

El Entregable #4 documenta un modelo de datos de 12 tablas con script SQL explícito: ROL, USUARIO, PERMISO, ROL_PERMISO, SUCURSAL, CATEGORIA, PRODUCTO, CLIENTE, CAJA, VENTA, HistorialPrecio y LogAcciones. El propio texto del entregable menciona entidades adicionales (detalle de ventas, compras, inventario, métodos de pago, gastos operativos) que nunca llegaron a tener un script SQL — es una omisión del propio documento, no del código, y se señala aquí para que quede constancia.

El código real gestiona su esquema mediante 26 tablas definidas en database/ddl/02_create_tables.sql (cargo, modulo, rol, permiso, rol_permiso, empleado, usuario, categoria, cliente, proveedor, producto, inventario, compra, detalle_compra, caja, venta, detalle_venta, sucursal, metodo_pago, apertura_caja, cierre_caja, merma, ajuste, configuracion_tributaria, gasto_operativo, log_acciones), es decir, un modelo considerablemente más completo que el documentado, que sí cubre casi todas las entidades mencionadas en el texto del Entregable #4 (aunque tres de ellas — merma, ajuste y gasto_operativo — solo existen en el DDL, sin ningún modelo Django que las use: ver RF-017, RF-018 y RF-026).

## 3.1 Tablas y relaciones — comparación puntual

- ROL / USUARIO / PERMISO / ROL_PERMISO: implementadas en security.models, con campos adicionales respecto al documento (Usuario agrega google_email/google_id/google_token para RF-023; Permiso agrega una FK a Módulo, más granular que el documento). Coincide en lo esencial.

- SUCURSAL: implementada en configuracion.Sucursal, coincide con los campos documentados (nombre, dirección, teléfono, encargado, estado).

- PRODUCTO: diferencia estructural relevante. El script del Entregable #4 define una FK directa PRODUCTO→SUCURSAL (un producto pertenece a una sola sucursal). El código real hace lo contrario: Producto es global (sin FK a Sucursal) y el stock por sucursal vive en una tabla Inventario separada (FK a Producto + FK a Sucursal, con UNIQUE conjunto). Es una decisión de diseño razonable y más escalable que la documentada — pero el entregable no fue actualizado para reflejar este cambio arquitectónico.

- CLIENTE: coincide con el documento; el código añade tipo_identificacion con validación específica por tipo (cédula física, jurídica, DIMEX, pasaporte), una mejora no documentada.

- CAJA: el script del Entregable #4 no incluye campos de usuario ni turno; el código sí añade usuario a Caja/AperturaCaja/CierreCaja (mejora), pero tampoco implementó turno, que sí es parte del texto de RF-014/RF-015.

- VENTA: el script del Entregable #4 no contempla una tabla de detalle, pese a que una venta con múltiples productos la necesita. El código sí resuelve esto correctamente con DetalleVenta, y además agrega DetallePago para soportar pagos con múltiples métodos — una capacidad que excede lo documentado.

- HistorialPrecio: documentada en el Entregable #4, pero no existe en el código ni en el DDL real ni en ningún modelo Django. Está completamente ausente.

- LogAcciones: implementada como security.LogAcciones (tabla log_acciones), con campos adicionales (ip_origen, navegador) que exceden lo documentado, en sentido positivo para RF-021.

## 3.2 Riesgo de consistencia entre fuentes

Se identificaron divergencias entre el propio DDL manual (database/ddl/02_create_tables.sql) y las migraciones/modelos Django para la tabla producto: el DDL incluye una columna id_proveedor que no existe en el modelo Django Producto, y el modelo Django incluye porcentaje_utilidad, porcentaje_impuesto y unidad_medida que no están en el DDL. Es decir, existen tres fuentes de verdad del esquema (Entregable #4, DDL manual, migraciones Django) y ninguna de las tres coincide completamente con las otras dos. Esto es un riesgo de mantenibilidad real, no solo un problema de documentación.

Adicionalmente, cinco apps (proveedores, compras, inventario, caja, ventas) no tienen carpeta migrations/. De estas, compras, caja y ventas declaran managed=False en sus modelos (delegando la existencia de la tabla al DDL manual, de forma consistente), pero proveedores e inventario no declaran managed=False y tampoco tienen migraciones — en una base de datos nueva, python manage.py migrate no crearía las tablas proveedor, inventario, tipo_movimiento_inventario ni movimiento_inventario, dependiendo por completo de que el DDL se haya ejecutado manualmente de antemano.

# 4. Convenciones del proyecto

El equipo adoptó las siguientes convenciones durante el desarrollo, confirmadas por el código: un BaseModel abstracto (backend/apps/core/base_models.py) con los campos estado, fecha_creacion y fecha_actualizacion; capas Repository y Service por app; uso de ValidationError para reglas de negocio; auditoría centralizada mediante AuditMixin y la función registrar_log() (que escribe en la tabla log_acciones); y control de permisos mediante SessionRequiredMixin + PermissionRequiredMixin sobre la tabla RolPermiso. A continuación se evalúa el grado de adherencia real a cada convención.

## 4.1 Uso de BaseModel

Heredan correctamente de BaseModel: Usuario, Rol, Permiso (security); Cargo, Empleado (empleados); Modulo, Sucursal, ConfiguracionTributaria (configuracion); Ayuda (ayuda); Cliente (clientes); Inventario, TipoMovimientoInventario, MovimientoInventario (inventario).

NO heredan de BaseModel, redefiniendo manualmente los mismos tres campos (estado, fecha_creacion, fecha_actualizacion): Producto (productos), Categoria (categorias), Proveedor (proveedores) y MetodoPago (configuracion). Este último caso es el más problemático: además de no heredar BaseModel, declara Meta.managed=False (Django no gestiona su DDL) y contiene un bug de copia: el método __str__ tiene una línea return self.nombre duplicada e inalcanzable.

## 4.2 Uso de Repository

Implementado y usado consistentemente en: clientes, ayuda, e inventario (aunque en este último caso el Repository existe pero las vistas no lo usan). Implementado parcialmente en security (existe, pero las vistas acceden directo al ORM en al menos 15 puntos, incluyendo las funciones de login y logout) y en configuracion (solo el modelo Modulo tiene Repository; Sucursal, MetodoPago y ConfiguracionTributaria no). Ausente (archivo vacío o solo el comentario de plantilla) en: categorias, productos, empleados, proveedores, compras, caja, ventas y dashboard.

## 4.3 Uso de Service

Mismo patrón que Repository: completo en clientes, ayuda; el diseñado en inventario es correcto pero no se usa (código muerto); security tiene un Service extenso (795 líneas) con buenas prácticas puntuales (por ejemplo, RolPermisoService.actualizar_permisos con @transaction.atomic, o RecuperacionPasswordService con tokens firmados que expiran); ausente en las 8 apps restantes ya mencionadas.

## 4.4 Uso de ValidationError

Este es el hallazgo de convención más sistemático: en ninguna de las apps auditadas se usa django.core.exceptions.ValidationError dentro de la capa de Service, con la única excepción de inventario (MovimientoInventarioService) y clientes (ClienteService). En security y ayuda, las reglas de negocio en el Service lanzan ValueError en su lugar. En categorias, la validación de duplicados vive en el formulario (forms.ValidationError, un objeto distinto al usado en el resto del proyecto) en vez de en un Service. En caja y ventas no se usa ValidationError en absoluto; las validaciones de negocio se resuelven con condicionales if/else y mensajes vía el framework de messages de Django directamente en la vista.

## 4.5 Uso de auditoría (bitácora)

El mecanismo central (AuditMixin.registrar_auditoria() → registrar_log() → tabla log_acciones) está bien diseñado, incluyendo el registro automático de intentos de acceso denegado. Se usa de forma consistente en security, ayuda, clientes, empleados y configuracion (aunque estas dos últimas no distinguen una acción de "deshabilitar" de una edición genérica). No se usa en absoluto en categorias, productos, proveedores, compras, caja ni ventas — es decir, las operaciones más sensibles del negocio (registrar una venta, abrir o cerrar caja, registrar una compra) no dejan rastro en la bitácora central, aunque caja sí mantiene una bitácora propia (HistorialCaja) desconectada de la central.

Se identificó además una falla de diseño en registrar_log(): si el módulo referenciado por nombre no existe en la tabla Modulo, la función solo emite un logger.warning y descarta el registro sin avisar a nadie — es decir, la auditoría puede fallar de forma silenciosa.

## 4.6 Uso de permisos

Igual patrón que las secciones anteriores: aplicado de forma consistente en security, empleados, configuracion, ayuda y clientes mediante PermissionRequiredMixin; ausente en categorias, productos, proveedores, compras, inventario, caja, ventas y dashboard. En caja, además, se reimplementa una verificación de rol propia (es_administrador()) en vez de reutilizar el mecanismo central, duplicando lógica que ya existe.

## 4.7 Otros hallazgos de higiene de código

- Dos sentencias print() de depuración olvidadas en security/views.py (líneas 45 y 957).

- El decorador login_required definido en security/decorators.py nunca se usa en ningún archivo del proyecto (código muerto).

- django-allauth está instalado en requirements.txt pero no se usa en ningún archivo — el proyecto implementó su propio flujo de OAuth con google-auth-oauthlib en su lugar.

- reportlab, openpyxl, pandas y numpy están instalados pero no se importan en ningún archivo del backend — confirma que los módulos de exportación/reportes están planificados pero no iniciados.

- requirements.txt está codificado en UTF-16 con espacios entre caracteres, un detalle de higiene menor que puede causar problemas al instalar dependencias con pip en algunos entornos.

# 5. Comparación entregable vs. implementación

Esta sección evalúa cada componente documental de los entregables frente a su contraparte en el código, usando la convención solicitada: ✔ Cumple, ⚠ Parcial, ❌ No cumple.

| Sección del entregable | Estado | Explicación |
| --- | --- | --- |
| Entregable #1 — Presentación de la empresa | No aplica | Documento de contexto de negocio (historia, misión, visión, organigrama). No contiene contenido técnico verificable contra el código. |
| Entregable #2 — Levantamiento de requerimientos (34 RF + 10 RNF) | Parcial | El levantamiento en sí está completo y bien estructurado. Sin embargo, como se detalla en la matriz de la sección 9, una parte significativa de lo levantado (reportes, dashboard, mermas, gastos operativos, configuración tributaria real, entrada de inventario, ayuda contextual) no tiene implementación en el código a la fecha de este análisis. |
| Entregable #3 — Análisis y factibilidad | Parcial | El análisis de factibilidad técnica asumía herramientas específicas que luego cambiaron durante el desarrollo: se documenta "Groups y Permissions de Django" para RF-004/007, pero el código implementa un sistema de roles y permisos propio (Rol, Permiso, RolPermiso); se documenta "django-allauth" implícitamente compatible con Google, pero el código usa google-auth-oauthlib directamente y allauth quedó como dependencia sin uso. La factibilidad económica y operacional no es verificable desde el código. |
| Entregable #4 — Matriz de roles (diseño conceptual) | Parcial | Los tres roles (Administrador, Encargado, Cajero) existen como datos y el mecanismo de permisos por rol está bien construido en security, pero la matriz de accesos definida en el documento no se aplica realmente en 7 de 14 apps (ver RF-004), por lo que el control de acceso descrito en el diseño conceptual no se cumple de forma pareja en la implementación. |
| Entregable #4 — Diagrama de contexto / menú / flujo (figuras) | No verificable | Las figuras 1 a 14 son imágenes referenciadas en el documento, no incluidas como archivos independientes para este análisis. El flujo conceptual que describen (autenticación → validación de permisos → módulos → bitácora) sí se corresponde con lo implementado en security, pero no fue posible comparar el contenido gráfico exacto de cada figura. |
| Entregable #4 — Estructura de la base de datos (12 tablas con script SQL) | No cumple como documento de referencia único | El código usa 26 tablas reales, bastante más completas que las 12 documentadas, pero HistorialPrecio (sí documentada) no se implementó, y existen divergencias entre el propio DDL real del proyecto y las migraciones de Django (ver sección 3). El script del Entregable #4 quedó desactualizado frente a la evolución real del proyecto. |
| Entregable #4 — Diseño y diagrama Entidad-Relación | No verificable | Al igual que las demás figuras, el diagrama E-R (Figuras 16 y 17) es una imagen no incluida en el análisis. La estructura relacional descrita en el texto que lo acompaña es consistente en lo general con el código, salvo las diferencias puntuales ya señaladas en la sección 3. |
| Entregable #4 — Diccionario de datos | No cumple | La sección del documento solo contiene texto introductorio; no incluye una tabla de atributos, tipos de datos y restricciones por entidad. El diccionario de datos, tal como exige el índice del propio entregable, está vacío en el documento entregado. |

# 6. Requerimientos funcionales — análisis detallado

Para cada uno de los 34 requerimientos funcionales documentados en el Entregable #2 (numeración canónica RF-001 a RF-034) se indica su estado de implementación, la evidencia de código encontrada, lo que falta, los errores detectados y las mejoras necesarias, siempre dentro de la arquitectura ya adoptada.

| RF | Estado | Implementado en (evidencia) | Qué falta | Errores detectados | Mejoras necesarias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-001 Lenguaje de programación (Python) | Implementado | Backend 100% Python; manage.py, requirements.txt, todas las apps Django. | — | — | Confirmar que la versión de Python del entorno virtual coincide con 3.12+. |
| RF-002 Gestor de base de datos (MySQL) | Implementado | mysqlclient en requirements.txt; configuración vía. env; scripts DDL en database/ddl/. | — | Tres fuentes de verdad del esquema (Entregable #4, DDL manual, migraciones Django) no siempre coinciden (ver sección de Modelo de Datos). | Consolidar el esquema en una sola fuente de verdad. |
| RF-003 Framework de desarrollo (Django) | Implementado | config/settings.py y 14 apps Django completas bajo backend/apps/. | — | El entregable documenta Django 5.x; requirements.txt fija Django==6.0.6. | Actualizar el entregable a la versión real utilizada. |
| RF-004 Control de accesos | Parcial | security/permissions.py (PermissionRequiredMixin) y security/mixins.py (SessionRequiredMixin) sobre tabla RolPermiso; aplicado en security, empleados, configuracion, ayuda, clientes. | 7 de 14 apps no aplican los mixins: categorias, productos, proveedores, compras, inventario, caja, ventas y dashboard controlan sesión manualmente o no controlan nada. | dashboard.DashboardView (pantalla de inicio tras login) no tiene ninguna protección de sesión. | Aplicar los mixins ya existentes de forma uniforme; es la brecha de mayor impacto en seguridad de todo el proyecto. |
| RF-005 Login | Implementado | security/views.py: login_view, RecuperacionPasswordService (token firmado, expira en 30 min), make_password/check_password. | No se puede verificar desde el backend si el template incluye botón "cancelar". | Sin límite de intentos fallidos (rate limiting/lockout). | Agregar bloqueo temporal tras N intentos fallidos consecutivos. |
| RF-006 Gestión de usuarios | Implementado | security: UsuarioListView/CreateView/UpdateView/DisableView + UsuarioForm con validaciones de negocio. | — | — | — |
| RF-007 Gestión de roles y permisos | Implementado | RolPermisoListView (matriz de checkboxes) + RolPermisoService.actualizar_permisos (@transaction.atomic). | — | RolPermiso.fecha_creacion no tiene auto_now_add ni default; get_or_create sin pasarla puede fallar con IntegrityError. | Agregar auto_now_add=True al campo fecha_creacion de RolPermiso. |
| RF-008 Menú principal | Parcial | security/menu.py + MenuService.obtener_menu_usuario, filtra opciones según permisos CONSULTAR del rol. | Los grupos "Reportes" y "Dashboard" no están en el diccionario MENU; la ayuda contextual no aparece como opción. | "Salir" está hardcoded en navbar.html en vez de generarse dinámicamente; "Acerca de" quedó anidado dentro de "Seguridad". | Incorporar todos los módulos faltantes al diccionario MENU central. |
| RF-009 Gestión de sucursales | Implementado | configuracion.Sucursal(BaseModel) con CRUD, permisos y auditoría completos. | — | — | — |
| RF-010 Gestión de categorías | Parcial | categorias/views.py con CRUD funcional (listar, crear, editar, cambiar estado). | repositories.py y services.py existen pero vacíos (solo comentario); Categoria no hereda BaseModel. | Sin SessionRequiredMixin/PermissionRequiredMixin: cualquier usuario con la URL puede crear o editar categorías sin autenticarse. | Migrar a BaseModel; implementar Repository/Service; aplicar los mixins de seguridad ya existentes. |
| RF-011 Gestión de productos | Parcial | productos/views.py con CRUD y endpoint buscar_producto_pos (JSON) usado por el punto de venta. | Repository/Service vacíos; sin permisos ni auditoría; Producto no hereda BaseModel; sin campo stock_minimo (vive en Inventario). | precio_venta se calcula solo en JavaScript del navegador; un POST directo al formulario puede fijar cualquier precio_venta sin validación de servidor. | Mover el cálculo de precio_venta a un Service server-side; aplicar mixins de seguridad. |
| RF-012 Registro de ventas | Parcial — bug crítico bloqueante | Modelo Venta + DetalleVenta + DetallePago (supera lo documentado: soporta pago mixto/múltiples métodos); validación de stock con select_for_update. | Repository/Service vacíos; sin permisos ni auditoría central. | CRÍTICO: en ventas/views.py la línea "venta.total = subtotal_calculado" está comentada; el campo total nunca se asigna antes de usarse en la validación de pago y en el guardado, lo que impide completar una venta con el flujo actual (columna NOT NULL). anular_venta registra un MovimientoCaja de tipo "ANULACION", valor no declarado en el catálogo de caja. El consecutivo de numero_venta se calcula sin bloqueo, con riesgo de colisión en concurrencia. | Descomentar y corregir la asignación del total (incluyendo cálculo de impuesto); declarar "ANULACION" en el catálogo de tipos de movimiento de caja; usar un mecanismo con bloqueo para el consecutivo. |
| RF-013 Gestión de métodos de pago | No implementado | Modelo MetodoPago existe en configuracion/models.py (managed=False). | No existe ninguna vista, URL ni formulario para administrar métodos de pago. | Método __str__ con "return" duplicado (código muerto); no hereda BaseModel; managed=False sin documentar cómo se puebla la tabla. | Implementar CRUD completo siguiendo el mismo patrón usado en Categoria/Cliente. |
| RF-014 Apertura de caja | Parcial | caja.AperturaCaja + vista abrir_caja, valida que no exista una apertura activa previa. | El campo "turno" no existe ni en el modelo ni en el DDL. | Repository/Service vacíos; validación de negocio con if/else en vez de excepción de servicio; permisos verificados con una función propia (es_administrador) en vez de PermissionRequiredMixin. | Agregar el campo turno; migrar la lógica a un Service con ValidationError; usar los mixins estándar. |
| RF-015 Cierre de caja | Parcial | CierreCaja + ArqueoCaja (saldo_sistema, saldo_contado, diferencia). | Campo turno ausente; la información que el RF describe como un único registro está repartida en dos modelos distintos. | Sin auditoría central (solo HistorialCaja propio, no log_acciones); sin ValidationError. | Unificar cierre y arqueo o documentar formalmente la relación entre ambos; conectar con la auditoría central. |
| RF-016 Control de inventario | Parcial | Inventario + MovimientoInventario + TipoMovimientoInventario (heredan BaseModel, bien diseñados); InventarioRepository; MovimientoInventarioService.registrar_movimiento con ValidationError si el stock quedaría negativo. | El Service/Repository diseñados no se usan desde ninguna vista real del proyecto (código muerto). | ventas y compras mutan stock_actual directamente sin pasar por MovimientoInventarioService, perdiendo toda la trazabilidad ya diseñada; sin permisos ni auditoría en las vistas de inventario. | Conectar ventas, compras y caja al MovimientoInventarioService existente — es la corrección de mayor valor con menor esfuerzo de todo el proyecto. |
| RF-017 Registro de mermas | No implementado | La tabla merma existe en el DDL con los campos correctos (producto, usuario, cantidad, motivo, fecha, observaciones). | No existe modelo, app, servicio ni vista en Django. Búsqueda global del término "merma" en todo el backend no arroja resultados. | — | Crear modelo Merma (heredando BaseModel) y conectarlo a MovimientoInventarioService (salida de stock). |
| RF-018 Registro de anulación y ajustes | Parcial | anular_venta (ventas) devuelve stock al inventario y registra un movimiento de caja; la tabla ajuste existe en el DDL con tipo ENTRADA/SALIDA y motivo. | No existe modelo ni CRUD dedicado a "ajuste" tal como lo describe el RF (número de documento, tipo de ajuste, motivo, usuario responsable, historial). | anular_venta usa el tipo "ANULACION", no declarado en el catálogo de tipos de movimiento de caja (ver RF-012). | Implementar el modelo Ajuste conectado a MovimientoInventarioService. |
| RF-019 Reportes operativos | No implementado | reportlab, openpyxl y pandas están instalados en requirements.txt. | La app reportes está completamente vacía: modelos, vistas, urls, repository y service son boilerplate sin código; urlpatterns = []. | — | Módulo de máxima prioridad pendiente junto con el Dashboard. |
| RF-020 Dashboard gerencial | No implementado | DashboardService.obtener_dashboard genera un saludo dinámico y accesos rápidos reutilizando MenuService. | Los KPIs están 100% codificados como "--" (placeholders); no hay consultas reales a Venta, Producto, Cliente ni Caja; no hay gráficos; dashboard/repositories.py existe pero está vacío. | DashboardView no tiene SessionRequiredMixin ni PermissionRequiredMixin — es el único punto de entrada posterior al login sin ninguna protección de sesión. | Implementar las consultas agregadas reales y proteger la vista con los mixins estándar antes de completar el RF. |
| RF-021 Bitácora de ingresos | Parcial | BitacoraIngresosListView con filtros por usuario y rango de fechas. | Exportación a PDF, Excel y Google Sheets no implementada. | — | Conectar reportlab/openpyxl, ya instalados, para habilitar la exportación. |
| RF-022 Bitácora de movimientos | Parcial | BitacoraMovimientosListView. | Sin filtros de búsqueda (a diferencia de la bitácora de ingresos); exportación no implementada. | — | Agregar filtros equivalentes a los de RF-021 y habilitar exportación. |
| RF-023 Vinculación de cuenta Google | Parcial | generar_url_google / procesar_callback_google / google_vincular / google_desvincular con OAuth 2.0 real (google-auth-oauthlib). | El scope solicitado solo cubre openid/email/profile; no se solicita el scope de Google Sheets (spreadsheets); la exportación a Sheets no está implementada en ningún RF. | Los bloques except Exception de los flujos de Google no registran el tipo ERROR en la bitácora pese a existir ese valor en el catálogo. | Agregar el scope de Sheets y conectarlo con el módulo de reportes cuando se implemente. |
| RF-024 Configuración tributaria | No implementado según lo documentado | Modelo ConfiguracionTributaria (BaseModel) con CRUD, permisos y auditoría. | Los campos documentados (nombre comercial, cédula jurídica, régimen tributario, dirección fiscal, teléfono, correo de la empresa) no existen en el modelo real. | El modelo implementado es en realidad un catálogo de tasas de impuesto (nombre, porcentaje, aplica_compras, aplica_ventas) — una funcionalidad distinta con un nombre que induce a confusión con el RF documentado. | Crear un modelo separado (p.ej. DatosEmpresa) con los campos fiscales documentados; conservar ConfiguracionTributaria para las tasas, que es una funcionalidad útil mal etiquetada. |
| RF-025 Reporte tributario mensual | No implementado | — | Depende de la app reportes, actualmente vacía. | — | — |
| RF-026 Registro de gastos operativos | No implementado | La tabla gasto_operativo existe en el DDL con los campos correctos (sucursal, categoría, descripción, monto, comprobante); el tipo "GASTO" existe como categoría genérica dentro de MovimientoCaja. | No existe modelo Django, CRUD, ni captura de categoría/comprobante/sucursal como entidad propia — solo un tipo de movimiento de caja sin detalle. | — | Crear el modelo GastoOperativo (BaseModel) con su CRUD completo. |
| RF-027 Reporte de utilidad estimada | No implementado | — | Depende de la app reportes, actualmente vacía. | — | — |
| RF-028 Entrada de inventario | No implementado | MovimientoInventarioService ya soporta tipos de entrada (ENTRADA_COMPRA, AJUSTE_POSITIVO, etc.). | No existe ninguna vista ni URL de "registrar entrada" en inventario/urls.py — el servicio existe pero no se expone al usuario. | — | Exponer una vista/formulario que use el Service ya construido. |
| RF-029 Gestión de clientes | Implementado | App clientes completa: Cliente(BaseModel), ClienteRepository, ClienteService con ValidationError, validators.py por tipo de identificación, permisos y auditoría — la app mejor implementada del proyecto. | — | Migración 0001_initial desincronizada del modelo actual: faltan tipo_cliente/tipo_identificacion y algunos campos obligatorios figuran como null=True en la migración. | Regenerar la migración con makemigrations para reflejar el modelo real. |
| RF-030 Registro de compras | Parcial | Compra + DetalleCompra (managed=False, coherente con el DDL); vista crear_compra dentro de @transaction.atomic. | Repository/Service vacíos; sin permisos ni auditoría; no crea MovimientoInventario (pierde trazabilidad); no existe HistorialPrecio (tabla documentada en el Entregable #4 pero no implementada). | Si no existe un registro de Inventario para el producto+sucursal, la actualización de stock se omite silenciosamente sin ningún aviso al usuario. | Conectar con MovimientoInventarioService; decidir si se implementa HistorialPrecio o se retira del documento de diseño. |
| RF-031 Módulo de ayuda contextual | No implementado | Modelo Ayuda bien diseñado, con Repository y Service completos. | Ninguna vista de las demás apps (productos, ventas, caja, etc.) consume este contenido como ventana emergente; no hay manejo de manual en PDF. | — | Implementar el componente de interfaz que consuma AyudaService desde cada pantalla del sistema. |
| RF-032 Administración de ayudas | Parcial | CRUD completo: AyudaService valida duplicados de (módulo, pantalla); AuditMixin distingue "activar" de "desactivar" — junto con clientes, el mejor ejemplo de separación por capas del proyecto. | El campo "código" explícito y el campo "imagen" (ImageField) que pide el RF no existen ("icono" es solo una clase CSS, no una imagen). | Migración inicial declara el campo de módulo como IntegerField en vez de ForeignKey; el estado de migraciones no coincide con el modelo actual. | Agregar el campo imagen; regenerar la migración correspondiente. |
| RF-033 Acerca de | Implementado | core/views.py + core/system_info.py con toda la información requerida (sistema, versión, empresa, desarrolladores, tecnologías, contacto). | — | Información 100% codificada en un diccionario Python en vez de en base de datos (aceptable para este RF, ya que es información estática). | — |
| RF-034 Cambio de usuario | Parcial | logout_view genérico redirige a la pantalla de login. | No existe una acción diferenciada de "cambiar de usuario" distinta a un logout completo; no hay un tipo de evento propio en la bitácora. | — | Diferenciar el flujo o, como mínimo, el tipo de evento registrado en la bitácora. |

# 7. Requerimientos no funcionales — análisis detallado

Se evaluaron los 10 requerimientos no funcionales del Entregable #2. Cuatro de ellos (RNF-006, RNF-007, RNF-008 y parcialmente RNF-009) dependen de infraestructura, operación o pruebas con usuarios reales, y no son evaluables únicamente a partir del código fuente; se marcan explícitamente como tales en vez de forzar una calificación.

| RNF | Estado | Evidencia / comentario |
| --- | --- | --- |
| RNF-001 Sistema operativo (Windows 10+) | Cumple | Aplicación web; el cliente no depende de un sistema operativo específico. No se identificó nada en el código que impida ejecutar el servidor en Windows. |
| RNF-002 Navegador web | Cumple | Uso de Bootstrap 5 y django-crispy-forms, estándares ampliamente compatibles; sin APIs específicas de un navegador en particular. |
| RNF-003 Arquitectura Cliente/Servidor | Cumple | Django como servidor de aplicaciones, acceso vía navegador; confirmado en la configuración del proyecto. |
| RNF-004 Seguridad de contraseñas | Cumple | make_password / check_password de Django (hashing PBKDF2) usados de forma consistente en security. |
| RNF-005 Validaciones y restricciones | Parcial | Inconsistente entre apps: clientes, security e inventario tienen validaciones de negocio robustas (ValidationError, validators.py); categorias, productos y proveedores prácticamente no tienen validación de servidor más allá del formulario básico. |
| RNF-006 Respaldo de información | No evaluable desde el código | Depende de la infraestructura de MySQL y de procesos operativos (backups programados, DBA) que están fuera del alcance del repositorio de código. |
| RNF-007 Rendimiento (<3s) | No evaluable desde el código | No se encontraron pruebas de carga ni benchmarks en el repositorio. El uso de select_for_update en ventas es un indicio positivo de diseño para concurrencia, pero no sustituye una medición real. |
| RNF-008 Disponibilidad | No evaluable desde el código | Depende de la infraestructura de despliegue (hosting, redundancia), no del código fuente en sí. |
| RNF-009 Usabilidad | Parcial | El uso de crispy-forms y Bootstrap 5 sugiere una interfaz consistente; no hay evidencia de pruebas de usabilidad con usuarios reales dentro del repositorio. |
| RNF-010 Programación estándar | Parcial | Nomenclatura consistente en español; pero la modularidad y reutilización declaradas no se cumplen de forma uniforme: 7 de 14 apps sin Repository/Service, lógica de sesión y permisos reimplementada en caja en vez de reutilizar security, uso inconsistente de ValueError en vez de ValidationError, y prints de depuración olvidados en código (security/views.py). |

# 8. Riesgos

## 8.1 Código duplicado

- caja reimplementa control de sesión y de rol (obtener_usuario(), es_administrador()) en vez de reutilizar SessionRequiredMixin/PermissionRequiredMixin de security.

- La lógica de validación de duplicados aparece repetida con variantes en categorias/forms.py y clientes/validators.py, en lugar de estar centralizada en cada Service respectivo.

- Tres apps (empleados, configuracion, ayuda) reconstruyen el mismo patrón CRUD casi línea por línea sin una clase base compartida.

## 8.2 Reglas de negocio mal ubicadas

- El cálculo de precio_venta de un producto ocurre solo en JavaScript del navegador, no en el backend (productos).

- El cálculo de subtotal y total de una compra ocurre directamente en compras/views.py::crear_compra, en vez de en un Service.

- El cálculo de saldo de caja vive en caja/utils.py como funciones sueltas, no como un Service con nombre de dominio.

- La actualización de inventario en ventas y compras muta stock_actual directamente en la vista, evitando por completo el Service de inventario ya construido para ese propósito.

## 8.3 Dependencias innecesarias o sin usar

- django-allauth instalado, sin una sola referencia en el código.

- reportlab, openpyxl, pandas y numpy instalados, sin ninguna línea de código que los use todavía.

- El decorador login_required (security/decorators.py) nunca se invoca.

## 8.4 Problemas de mantenibilidad

- Tres fuentes de verdad del esquema de base de datos (Entregable #4, DDL manual, migraciones Django) desalineadas entre sí, con divergencias concretas ya documentadas en la tabla producto.

- Cinco apps sin carpeta migrations/; de ellas, proveedores e inventario no declaran managed=False, por lo que un entorno nuevo podría no crear esas tablas con un migrate estándar.

- Migraciones desincronizadas del modelo actual en clientes (0001_initial no incluye tipo_cliente ni tipo_identificacion) y en ayuda (declara IntegerField donde el modelo actual usa ForeignKey).

- MetodoPago con managed=False sin ninguna documentación de cómo se puebla o versiona esa tabla fuera de Django.

## 8.5 Errores activos con probabilidad de fallo inmediato

- Bug confirmado en ventas/views.py: venta.total nunca se asigna antes de usarse, lo que bloquea, tal como está el código hoy, la finalización de una venta con el flujo estándar — es el hallazgo de mayor severidad de toda la auditoría, porque afecta el requerimiento funcional central del sistema (RF-012).

- RolPermiso.fecha_creacion sin default ni auto_now_add: cualquier flujo que use get_or_create sin pasar ese valor puede fallar con IntegrityError.

- El valor "ANULACION" usado como tipo de movimiento de caja no está declarado en el catálogo TIPOS_MOVIMIENTO — no falla de inmediato (los choices de Django no se validan a nivel de base de datos), pero corrompe la integridad de cualquier reporte o filtro futuro que agrupe por tipo de movimiento.

# 9. Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones son compatibles con la arquitectura y las convenciones ya adoptadas por el equipo. No implican rediseñar el sistema: implican terminar de aplicar, en las apps que aún no lo hacen, el mismo patrón que ya funciona correctamente en clientes y ayuda.

## 9.1 Recomendaciones de arquitectura y convenciones

- Usar clientes y ayuda como plantilla de referencia para completar Repository y Service en categorias, productos, proveedores, compras, caja, ventas y dashboard.

- Migrar Producto, Categoria, Proveedor y MetodoPago para que hereden de BaseModel, eliminando la redefinición manual de estado/fecha_creacion/fecha_actualizacion.

- Reemplazar ValueError por django.core.exceptions.ValidationError en los Service existentes (security, ayuda) para unificar el manejo de errores de negocio en todo el proyecto.

- Conectar MovimientoInventarioService a los flujos reales de ventas, compras y ajustes, en vez de mutar stock_actual directamente — es la corrección de mayor beneficio con menor esfuerzo, porque el Service ya existe y ya está bien diseñado.

- Aplicar SessionRequiredMixin y PermissionRequiredMixin de forma uniforme en todas las vistas que aún no los usan, comenzando por dashboard (que hoy queda completamente expuesto) y las operaciones transaccionales de caja y ventas.

## 9.2 Recomendaciones funcionales

- Corregir de inmediato el bug de venta.total en ventas/views.py antes de continuar cualquier otro desarrollo sobre el módulo de ventas.

- Priorizar la implementación de los módulos completamente ausentes que ya tienen tabla de base de datos lista (merma, ajuste, gasto_operativo) siguiendo el patrón BaseModel + Repository + Service + AuditMixin + PermissionRequiredMixin.

- Separar RF-024 en dos conceptos: datos fiscales de la empresa (nuevo modelo) y tasas de impuesto (el ConfiguracionTributaria ya existente, que es útil pero está mal alineado con el nombre del requerimiento).

- Completar el Dashboard (RF-020) con consultas reales antes de considerarlo terminado, ya que hoy es un esqueleto visual sin datos.

- Aprovechar reportlab/openpyxl/pandas, ya instalados, para implementar la exportación pendiente en bitácoras y reportes en vez de agregar nuevas dependencias.

## 9.3 Recomendaciones de mantenibilidad

- Regenerar las migraciones desincronizadas de clientes y ayuda con makemigrations.

- Documentar formalmente si proveedores e inventario deben pasar a managed=False (como compras/caja/ventas) o si deben recibir sus migraciones Django correspondientes — hoy quedan en un estado ambiguo.

- Actualizar el Entregable #4 (estructura de base de datos y diccionario de datos) para reflejar el esquema real de 26 tablas, incluyendo las decisiones de diseño que mejoraron sobre el script original (Inventario por sucursal, DetalleVenta, DetallePago).

- Retirar el print() de depuración en security/views.py y decidir si django-allauth y el decorador login_required se van a usar o se retiran del proyecto.

# 10. Plan de trabajo priorizado

## Prioridad alta

| Ítem | RF/Área relacionada |
| --- | --- |
| Corregir la asignación de venta.total (y cálculo de impuesto) en ventas/views.py::crear_venta. | RF-012 |
| Conectar MovimientoInventarioService a ventas, compras y caja para restaurar la trazabilidad de inventario diseñada. | RF-016, RF-030 |
| Aplicar SessionRequiredMixin + PermissionRequiredMixin en dashboard, caja, ventas, compras, categorias, productos, proveedores. | RF-004 |
| Agregar auto_now_add a RolPermiso.fecha_creacion. | RF-007 |
| Declarar el tipo "ANULACION" en el catálogo TIPOS_MOVIMIENTO de caja. | RF-018 |

## Prioridad media

| Ítem | RF/Área relacionada |
| --- | --- |
| Implementar RF-013 (métodos de pago), RF-017 (mermas), RF-018 (ajustes) y RF-026 (gastos operativos) reutilizando el patrón de clientes/ayuda; las tablas ya existen en el DDL. | RF-013, RF-017, RF-018, RF-026 |
| Implementar RF-028 (entrada de inventario) exponiendo el Service ya construido en una vista. | RF-028 |
| Construir la app reportes (RF-019, RF-025, RF-027) aprovechando reportlab/openpyxl/pandas ya instalados. | RF-019, RF-025, RF-027 |
| Completar el Dashboard con consultas reales (RF-020). | RF-020 |
| Agregar exportación PDF/Excel/Google Sheets a las bitácoras de ingresos y movimientos (RF-021, RF-022). | RF-021, RF-022 |
| Implementar el componente de ayuda contextual de cara al usuario (RF-031), reutilizando el back-office ya construido en RF-032. | RF-031 |
| Separar datos fiscales de empresa de las tasas de impuesto (RF-024). | RF-024 |
| Agregar campo turno a AperturaCaja/CierreCaja (RF-014, RF-015). | RF-014, RF-015 |

## Prioridad baja

| Ítem | RF/Área relacionada |
| --- | --- |
| Regenerar migraciones desincronizadas en clientes y ayuda. | Mantenibilidad |
| Migrar Producto, Categoria, Proveedor y MetodoPago a BaseModel. | Convenciones |
| Unificar ValueError → ValidationError en los Service existentes. | Convenciones |
| Agregar campo imagen y código explícito al modelo Ayuda (RF-032). | RF-032 |
| Diferenciar el flujo de "cambio de usuario" de un logout genérico (RF-034). | RF-034 |
| Retirar dependencias sin uso (django-allauth, decorators.login_required) o documentar su propósito futuro. | Mantenibilidad |
| Eliminar prints de depuración y el método __str__ duplicado en MetodoPago. | Higiene de código |
| Actualizar Entregable #4 (estructura de BD y diccionario de datos) con el esquema real de 26 tablas. | Documentación |

# 11. Matriz de cumplimiento y porcentaje de avance

## 11.1 Requerimientos funcionales

| Código | Nombre del requerimiento | Estado | % avance |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Lenguaje de programación (Python) | Implementado | 100% |
| RF-002 | Gestor de base de datos (MySQL) | Implementado | 100% |
| RF-003 | Framework de desarrollo (Django) | Implementado | 100% |
| RF-004 | Control de accesos | Parcial | 60% |
| RF-005 | Login | Implementado | 90% |
| RF-006 | Gestión de usuarios | Implementado | 100% |
| RF-007 | Gestión de roles y permisos | Implementado | 100% |
| RF-008 | Menú principal | Parcial | 65% |
| RF-009 | Gestión de sucursales | Implementado | 100% |
| RF-010 | Gestión de categorías | Parcial | 55% |
| RF-011 | Gestión de productos | Parcial | 55% |
| RF-012 | Registro de ventas | Parcial — bug crítico bloqueante | 45% |
| RF-013 | Gestión de métodos de pago | No implementado | 10% |
| RF-014 | Apertura de caja | Parcial | 70% |
| RF-015 | Cierre de caja | Parcial | 60% |
| RF-016 | Control de inventario | Parcial | 35% |
| RF-017 | Registro de mermas | No implementado | 0% |
| RF-018 | Registro de anulación y ajustes | Parcial | 30% |
| RF-019 | Reportes operativos | No implementado | 0% |
| RF-020 | Dashboard gerencial | No implementado | 10% |
| RF-021 | Bitácora de ingresos | Parcial | 55% |
| RF-022 | Bitácora de movimientos | Parcial | 45% |
| RF-023 | Vinculación de cuenta Google | Parcial | 55% |
| RF-024 | Configuración tributaria | No implementado según lo documentado | 15% |
| RF-025 | Reporte tributario mensual | No implementado | 0% |
| RF-026 | Registro de gastos operativos | No implementado | 5% |
| RF-027 | Reporte de utilidad estimada | No implementado | 0% |
| RF-028 | Entrada de inventario | No implementado | 5% |
| RF-029 | Gestión de clientes | Implementado | 95% |
| RF-030 | Registro de compras | Parcial | 55% |
| RF-031 | Módulo de ayuda contextual | No implementado | 5% |
| RF-032 | Administración de ayudas | Parcial | 70% |
| RF-033 | Acerca de | Implementado | 95% |
| RF-034 | Cambio de usuario | Parcial | 40% |

Promedio de avance funcional (34 RF): 51%

## 11.2 Requerimientos no funcionales

| Código | Nombre del requerimiento | Estado | % avance |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-001 | Sistema operativo (Windows 10+) | Cumple | 90% |
| RNF-002 | Navegador web | Cumple | 85% |
| RNF-003 | Arquitectura Cliente/Servidor | Cumple | 95% |
| RNF-004 | Seguridad de contraseñas | Cumple | 95% |
| RNF-005 | Validaciones y restricciones | Parcial | 45% |
| RNF-006 | Respaldo de información | No evaluable desde el código | N/E |
| RNF-007 | Rendimiento (<3s) | No evaluable desde el código | N/E |
| RNF-008 | Disponibilidad | No evaluable desde el código | N/E |
| RNF-009 | Usabilidad | Parcial | 65% |
| RNF-010 | Programación estándar | Parcial | 45% |

Promedio de avance no funcional (7 RNF evaluables de código; 3 no evaluables — N/E): 74%

## 11.3 Porcentaje general estimado del proyecto

El porcentaje general se calculó ponderando el avance funcional (peso 65%, por ser el criterio central de un proyecto de este tipo), el avance no funcional evaluable desde código (peso 20%), y el grado de adherencia a las convenciones arquitectónicas del equipo — Repository/Service/BaseModel/ValidationError/Auditoría/Permisos aplicados de forma completa en aproximadamente 2 de 14 apps, es decir, un 35% de adherencia (peso 15%).

AVANCE GENERAL ESTIMADO DEL PROYECTO SIGEPAN: 53%

Este porcentaje describe un sistema con sus cimientos de seguridad, usuarios, roles, clientes y ayuda sólidamente construidos (y con al menos dos apps que sirven como ejemplo de buena práctica interna), pero con el módulo transaccional central de ventas bloqueado por un bug activo, y con módulos completos de reportería, dashboard gerencial, mermas y gastos operativos aún sin iniciar pese a que su modelo de datos ya está preparado. Se trata de una base técnica correcta a la que le falta consistencia de aplicación entre módulos, no un rediseño.